Projektowane postanowienia umowy  




Załącznik nr 2
UMOWA  nr …….………… 
W dniu ……………. została zawarta w Starachowicach pomiędzy: 
1. Powiatem Starachowickim (27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4) NIP 664-19-34-337 - Zarządem Dróg Powiatowych 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 15,  zwanym dalej  „Zamawiającym” reprezentowanym przez :
……………………………………………
a  ………………………………………………  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym
    przez:

2. …………………………………………..
zwanych łącznie „Stronami”
umowa następującej treści zwana w dalszej części „Umową” :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

Zamawiający  zleca a  Wykonawca  przyjmuje do wykonania:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie,                       ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna”. 

Zadanie 2 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów, ul. Szkolna.

§ 2

TERMINY
Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy:      

1. Rozpoczęcie realizacji  - od dnia zawarcia Umowy.

2. Zakończenie realizacji – do dnia zakończenia robót budowlanych (tj.07.09.2025 r.).
§ 3

OBOWIĄZKI  INSPEKTORA  NADZORU

1. Wykonawca pełniąc czynności Inspektora Nadzoru  będzie działać w imieniu i na rzecz 
     Zamawiającego  zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Ustawy
     Prawo Zamówień Publicznych, warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót.
     Inspektor nadzoru nie ma upoważnienia do zwolnienia wykonawcy robót 
     z   jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. Nie może 
     także powierzyć wykonywania robót budowlanych innym wykonawcom.  
2.  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót obejmuje :

2.1. Udział w  przekazaniu terenu budowy;
     2.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
             realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami 
             wiedzy   technicznej;
    2.3. Sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją projektową-projektami wykonawczymi, 
            specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno - budowlanymi, normami 
             i przepisami  BHP;
    2.4.  Bieżąca kontrola zgodności  wykonywanych prac z harmonogramem robót,

    2.5. Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, 
           materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonów 

do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót       w  oparciu o przepisy normy i wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą,    w  dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych;
    2.6.  Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie 
            z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową, SST dla wszystkich 

            asortymentów robót;
    2.7. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
            a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
            dopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola i archiwizacja 
            dokumentów potwierdzających dopuszczenie  tych materiałów do obrotu;
    2.8.  Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
    2.9.  Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
            inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy;
   2.10. Wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika 

            budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 
            lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 

            przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów 

            dopuszczenia do  obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów  budowlanych oraz 

            urządzeń technicznych;
  2.11. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
            ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
  2.12.  Kontrolowanie  ilości i  terminowości wykonywania robót:

              a. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie      w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

              b. uczestniczenie w dokonywaniu  odbioru częściowego  inwestycji,

              c. przygotowanie  zadania inwestycyjnego  do odbioru końcowego - sprawdzenie 
                  i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym
                  powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

              d. sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia 

                  robót (inwestycji) oraz potwierdzanie wykonanego zakresu robót na fakturach  

                   lub innych dokumentach księgowych;
2.13. Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich badań jakości, pobieraniu próbek, 
            pomiarów i sprawdzeń (wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych jak
             i przez Zamawiającego) oraz interpretacja i ocena wyników badań;
2.14.  Składanie comiesięcznych raportów wraz z dokumentacja fotograficzną  o stanie
            zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji budowy

            i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcą, w terminie 
            do 7 –go dnia miesiąca za miesiąc  poprzedni.
3. Inspektor  jest zobowiązany do dysponowania i wykonania badania zagęszczeń lekką płytą dynamiczną na każde zlecenie Zamawiającego.

4. 
Inspektor będzie zobowiązany do realizacji wszystkich czynności i zarządzeń  określonych przez Zamawiającego, które okażą się niezbędne i konieczne do poprawnej   realizacji zadania   i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.
5. 
Inspektor ma obowiązek przedstawiania Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach  w trakcie prowadzenia prac objętych nadzorem.

6.  Inspektor zobowiązuje się do bieżącej obecności na miejscu prowadzonych robót objętych przedmiotem umowy, w celu kontroli prawidłowego przebiegu robót (nie mniej niż 2 razy w tygodniu, rozumianym jako okres od poniedziałku do piątku), a także na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. 
7. Inspektor zobowiązany jest do wyegzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych  niezbędnych dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do organu nadzoru architektoniczno – budowlanego.
§ 4

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1.  Z tytułu wykonania Umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia [   ], wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

        ………………. zł netto   słownie złotych: ……………………………………….

        ……………. zł podatek VAT……%   słownie ……………………………………………..
       …………..  zł  słownie złotych:  ……………………………………..

2. Płatności dla Wykonawcy dokonywane będą na podstawie faktur VAT, które Wykonawca będzie wystawiał (proporcjonalnie do wykonanych robót budowlanych) po wystawieniu  faktury przez wykonawcę robót budowlanych.

3. Zamawiający  będzie  regulował należności wynikające z Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w  ciągu  30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
4. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT zawierającą poniższe dane:

Nabywca :  
Powiat Starachowicki 

                 
ul. Władysława Borkowskiego 4 

                 
27-200 Starachowice

                 
NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  
Zarząd Dróg Powiatowych


  
w Starachowicach

                 
ul. Ostrowiecka 15

                 
27-200 Starachowice

5.   
Fakturę VAT należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych lub                       za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (EPF).

6. 
Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku bankowego, o którym mowa    w ust. 3, jest zgodny z numerem rachunku rozliczeniowego widniejącego w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

7.  
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w §8 Umowy, Inspektorowi nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie poza wskazanym w ust. 1.

§ 5

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

 2. Strony ustalają następujące kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z  § 3 Umowy w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu,

b) za brak obecności Inspektora Nadzoru na placu budowy, wynikającej z wymogów § 3 ust. 6   Umowy - w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek  nieobecności,

c) za każdy przypadek nieobecności na wezwanie Zamawiającego                        w wyznaczonym terminie, bez uzasadnionego usprawiedliwienia, w sprawie realizowanych robót w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek nieobecności,
d) za każdy przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków inspektora nadzoru wynikających z  § 3 Umowy w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy,
e) za niewykonanie w terminie  wskazanym w zleceniu zamawiającego badania zagęszczeń o którym mowa w § 3 ust.3 Umowy  –  w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek niewykonania badania,
f) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia  od Umowy przez Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego  w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy .
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych, może należną mu kwotę potrącić z dowolnej płatności należnej Wykonawcy.
           5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia   

               Wykonawca brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 6
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i niezależnie od odpowiedzialności zawodowej przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom oraz osobom trzecim w związku z realizacją Umowy, a także odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków zatrudnionych pracowników.
§ 7
 Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:
     a.   Ze strony Wykonawcy  Inspektora nadzoru 
          …………………..   uprawnienia ……………………………………
     b. Ze strony Zamawiającego  - …………………………………………
§ 8
 Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku: 
a.  przedłużenia terminu realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych, w przypadku wystąpienia niezależnych od wykonawcy robót  budowlanych okoliczności,
      b.  przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy w przypadku zwłoki 
                wykonania  robót budowlanych z winy wykonawcy robót budowlanych,
§ 9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy:
 a.  Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął nadzoru robót w ciągu    14 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych, 
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

b. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał nadzór prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

c. Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,
d. Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub w przypadku rażącego zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
e. Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osobę inną niż wymienioną w §7 ust.1a.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone proporcjonalnie do zakresu nadzoru          i wartości zrealizowanych robót.
§ 10
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy dla swojej skuteczności wymaga formy 
pisemnej.

§ 11
1.Wszelkie zmiany Umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie  przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności Kodeksu Cywilnego.
§ 13

Zamawiający nie wyraża zgody na ewentualną cesję przez Wykonawcę wierzytelności 
z tytułu Umowy.
§ 14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
   Wykonawca                                                                Zamawiający

